## Slide 1
К ЗАЩИТЕ В УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
Паспорт проекта
внедрения ИИ
ООО «НЭК ТЕХ»
Управляемое внедрение: эффект для бизнеса + контроль данных и рисков
Рабочая версия · июль 2026

## Slide 2
КОНТЕКСТ
Почему проект нужен сейчас
ООО «НЭК ТЕХ» · Проект внедрения ИИ
Не «внедрение ИИ ради ИИ», а переход от стихийного использования к управляемому портфелю сценариев.
Эффективность
Документы, поиск знаний, обращения, отчётность и аналитика содержат повторяющуюся ручную работу. Потенциал — скорость, качество и контроль.
Распределённость
~350 сотрудников в пяти городах. Единая база знаний и единые правила работы уменьшают потери на поиск и расхождения.
Риск shadow AI
Публичные сервисы создают неконтролируемый канал для ПДн, КТ и конфиденциальной информации. Нужны разрешённые инструменты и правила.

## Slide 3
ПРИНЦИП
Предлагаемый подход: управляемый и измеримый
ООО «НЭК ТЕХ» · Проект внедрения ИИ
AI inside controlled perimeter — чувствительные данные не покидают разрешённую среду обработки.
01
Эффект
Сценарий запускается только при понятной боли, владельце процесса и метрике «до / после».
02
Безопасность
Класс данных, контур, доступы, журналы и проверка человеком определяются до пилота.
03
Масштабируемость
Решение о развитии принимается по результатам пилота, а не по обещаниям поставщика.

## Slide 4
ГРАНИЦЫ
Первый этап: обследование приоритетных подразделений
ООО «НЭК ТЕХ» · Проект внедрения ИИ
Цель — собрать реальные боли, данные, ограничения и владельцев, а затем выбрать 2–3 пилота.
1
ИБ
рамки, данные, допуск
2
ИТ
инфраструктура, Service Desk
3
Разработка
код и техдокументация
4
Финансы
аналитика, контроль
5
Бухгалтерия
первичка, сверки
6
PR
контент, мониторинг
7
GR
НПА, справки

## Slide 5
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Стартовый портфель пилотов
ООО «НЭК ТЕХ» · Проект внедрения ИИ
Пилот 1 · публичный мониторинг PR/GR
Сбор и резюмирование открытой повестки, тематическая классификация, дайджесты.
Преимущество: быстрый результат при минимальном ИБ-риске.
Пилот 2 · AI-ассистент по базе знаний
Ответы по внутренним регламентам с обязательными ссылками на источники и ролевым доступом.
Контур: RAG внутри разрешённой среды.
Пилот 3 · Service Desk
Классификация заявок, поиск решений и помощь оператору.
Эффект: время ответа, нагрузка и качество классификации.
Бухгалтерская первичка — кандидат следующей волны после оценки ПДн/КТ, интеграций и качества данных.

## Slide 6
STAGE-GATE
Гибкий roadmap: сроки от решения, а не «по календарю»
ООО «НЭК ТЕХ» · Проект внедрения ИИ
T0 = формальное одобрение управляющей компании. До T0 идёт подготовка и защита паспорта; календарные даты не фиксируются.
G0
Защита
до T0
решение УК
1
Мобилизация
T0 + 0–2
роли и план
2
Обследование
T0 + 2–6
процессы и данные
3
Пилоты
T0 + 5–8
выбор и допуск
4
Запуск
T0 + 7–14
MVP и метрики
G4
Решение
T0 + 13–16
масштаб / стоп
Переход между этапами — только после результата и управленческого решения. Задержка одного сценария не останавливает весь портфель.

## Slide 7
УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТОМ
Как измерим результат и примем решение
ООО «НЭК ТЕХ» · Проект внедрения ИИ
1
Экономия
часы ручной работы
до / после
2
Скорость
время обработки
заявки или документа
3
Качество
ошибки, возвраты,
полнота результата
4
Использование
активные пользователи
и доля закрытых запросов
Правило: масштабируем только то, что показало подтверждённый эффект, соблюло ИБ-требования и получило владельца эксплуатации.

## Slide 8
РЕШЕНИЕ G0
Что требуется утвердить
1
Запуск первого этапа
Обследование и подготовка пилотов после защиты паспорта
2
Роли и мандат
Бизнес-заказчик, спонсор, руководитель проекта, порядок AI-комитета
3
Принцип безопасности
Контролируемый контур для ПДн, КТ и конфиденциальных данных
4
Портфель пилотов
Отбор 2–3 сценариев с владельцами, метриками и ИБ-допуском
Не запрашивается
массовая закупка
или масштабирование
без подтверждённого
эффекта
Следующий шаг — управляемый старт и проверка гипотез на пилотах.